SPARK

OMNI

Product Requirements Document

La map vivante du commerce de proximite en Afrique

Version 1.0  |  Mars 2026  |  Confidentiel

| Produit | Omni — Interactive Vendor Map PWA |
| --- | --- |
| Organisation | Spark |
| Responsable | CEO / Master Dev Spark |
| Statut | PRD v1.0 — Pret pour developpement |
| Marche cible | Afrique de l'Ouest — Togo, Benin, Cote d'Ivoire, Senegal |
| Budget bootstrap | 0 FCFA — Stack 100% gratuite |
| Date cible MVP | J+90 jours apres kick-off |

# 1. Vision & Probleme

## 1.1 Le probleme

En Afrique, trouver un produit ou un service specifique releve d'un parcours du combattant. Le circuit de recherche actuel ressemble a ceci :

- Je me souviens d'un vendeur que je connais ou j'ai vu : je m'y rends.

- Le vendeur est en rupture de stock : il me redirige vers un autre que je ne connais pas.

- Je me deplace a nouveau : nouvelle rupture possible. Boucle infinie.

- Je demande autour de moi : information non verifiable, souvent obsolete.

Les consequences directes :

- Temps et carburant gaspilles en deplacements inutiles

- Vendeurs manquant de clients car non decouvrables en ligne

- Absence de comparaison de prix entre vendeurs proches

- Vendeurs ambulants totalement invisibles

- Aucune solution accessible aux analphabetes

## 1.2 La vision Omni

Omni est une Progressive Web App installable sans app store. Elle affiche en temps reel les vendeurs actifs autour de l'utilisateur sur une carte interactive. Un vendeur devient visible des qu'il passe « Online » avec ses produits. Il disparait des qu'il se met « Offline ». L'utilisateur cherche un produit par texte, image ou voix, est mis en relation avec les 3 vendeurs les plus proches qui l'ont en stock, confirme la disponibilite et la quantite avant de se deplacer, et est guide en temps reel jusqu'au vendeur.

Omni = Certitude de trouver ce qu'on cherche, avant de se deplacer.

## 1.3 Proposition de valeur

| Pour l'Acheteur | Pour le Vendeur |
| --- | --- |
| Trouver ce qu'on cherche sans se deplacer a l'aveugle Comparer les prix des vendeurs proches Confirmer le stock avant de partir Navigation temps reel jusqu'au vendeur Recherche par voix et image (accessibilite) | Etre decouvrable sans Facebook ni site web Recevoir des clients cibles et qualifies Controle total : on/off en un tap Interface vocale en langue locale Visibilite entierement gratuite au bootstrap |

# 2. Personas & Utilisateurs Cibles

## 2.1 L'Acheteur — Kofi

| Profil | 25-45 ans, urbain ou peri-urbain, smartphone Android entree de gamme |
| --- | --- |
| Comportement | Cherche des produits du quotidien : alimentation, electronique, pharmacie, textile |
| Douleur principale | Se deplace, ne trouve pas, perd du temps et de l'argent |
| Litteratie digitale | Variable, de novice a intermediaire |
| Langues | Francais + langues locales (Ewe, Mina, Dioula, Wolof...) |
| Acces internet | Data mobile limitee, connexion intermittente |

## 2.2 Le Vendeur Fixe — Ama

| Profil | Commercant au marche ou en boutique, 20-55 ans |
| --- | --- |
| Comportement | Tient un etal ou une petite boutique, stock variable selon arrivages |
| Douleur principale | Peu visible hors de son reseau de clients habituels |
| Litteratie digitale | Faible a intermediaire, pas forcement a l'aise avec l'ecrit |
| Besoin cle | Interface simple, grand bouton on/off, notifications comprehensibles sans lire |

## 2.3 Le Vendeur Ambulant — Koffi (Roadmap v2)

| Profil | Vendeur qui se deplace dans les rues ou marches, position GPS changeante |
| --- | --- |
| Comportement | Vend des articles depuis un plateau, une moto ou a pied |
| Douleur principale | Totalement invisible pour les acheteurs potentiels sur son trajet |
| Specificite technique | Necessite mise a jour GPS temps reel — differe en v1, inclus en v2 |

# 3. Fonctionnalites — Scope Bootstrap (MVP)

Le scope MVP est realise entierement avec des outils gratuits, par une equipe reduite, en 90 jours maximum.

| Feature | Description | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Carte interactive | Affichage des vendeurs Online avec leurs produits sur carte OpenStreetMap/Leaflet. Uniquement les vendeurs actifs et geolocalisees. | P0 | Sprint 1 |
| Recherche texte | Mots-cles, autocompletion, resultats tries par distance via PostGIS. | P0 | Sprint 1 |
| Popup vendeurs proches | Max 3 vendeurs les plus proches avec nom, distance et prix indicatif. | P0 | Sprint 1 |
| Verification disponibilite | Bouton Verifier disponibilite — l'acheteur entre la quantite voulue, message envoye au vendeur. | P0 | Sprint 1 |
| Confirmation stock | Vendeur repond oui/non + quantite. Acheteur notifie en temps reel (Supabase Realtime). | P0 | Sprint 1 |
| Navigation temps reel | Si confirme : carte navigation jusqu'au vendeur via Leaflet Routing Machine + OSRM (gratuit). | P0 | Sprint 1 |
| Onboarding vendeur | Inscription en moins de 3 minutes : nom boutique, categorie, localisation GPS, 1er produit. | P0 | Sprint 1 |
| Toggle Online/Offline | Grand bouton central dashboard vendeur. Online = visible map. Offline = invisible. | P0 | Sprint 1 |
| Gestion catalogue | Ajout/suppression produits avec nom, prix, photo optionnelle. | P0 | Sprint 1 |
| Reception demandes | Notification push + interface reponse oui/non + quantite. Boutons larges accessibles. | P0 | Sprint 1 |
| Auth OTP SMS | Inscription par numero de telephone. OTP SMS via Supabase Auth + Africa's Talking (free tier Afrique). | P0 | Sprint 1 |
| PWA installable | Manifest + Service Worker. Installable sur Android sans Google Play. | P0 | Sprint 1 |
| Recherche image | Photo article -> reconnaissance via Transformers.js MobileNet (browser, offline). Suggestion produit. | P1 | Sprint 2 |
| Recherche vocale | Web Speech API en francais + langues locales. La parole devient une recherche texte. | P1 | Sprint 2 |
| TTS notifications vendeur | Demandes lues a voix haute en langue locale choisie par le vendeur (Web Speech + audio humain). | P1 | Sprint 2 |
| Chat in-app | Messagerie acheteur <-> vendeur pendant la transaction via Supabase Realtime. | P1 | Sprint 2 |
| Mode offline partiel | Catalogue et derniere carte en cache (Workbox). Reactivation automatique a la reconnexion. | P1 | Sprint 2 |
| Fallback produit absent | Si aucun vendeur disponible : message clair + option s'alerter quand disponible. | P1 | Sprint 2 |

# 4. User Flows Critiques

## 4.1 Flow Acheteur — Recherche & Transaction

- L'acheteur ouvre Omni (PWA). La carte s'affiche centree sur sa position GPS.

- Il saisit son produit : texte, voix ou photo de l'article.

- Omni affiche un popup : 3 vendeurs proches ont cet article, avec noms, distances et prix indicatifs.

- L'acheteur tape Verifier la disponibilite sur le vendeur de son choix.

- Il entre la quantite souhaitee. La demande est envoyee au vendeur.

- Le vendeur repond oui/non + quantite. L'acheteur recoit la reponse en notification.

- Si OUI : bouton Y aller. Navigation temps reel jusqu'au vendeur.

- Si NON : retour a la liste des vendeurs alternatifs ou message d'indisponibilite generale.

- Pendant le trajet, chat in-app disponible pour ajuster la commande.

- L'acheteur arrive, recupere son produit. Session terminee.

## 4.2 Flow Vendeur — Activation & Reponse

- Le vendeur ouvre Omni. Dashboard vendeur avec statut actuel online/offline.

- Il appuie sur le toggle ONLINE. Sa position GPS est enregistree. Ses produits apparaissent sur la map.

- Une demande arrive : notification push + lecture vocale en langue locale de l'article et la quantite.

- Il appuie OUI disponible ou NON indisponible (boutons larges, accessibles au pouce).

- Si OUI : l'acheteur est redirige vers lui avec navigation.

- Chat disponible si l'acheteur a des questions complementaires.

- Quand il veut arreter : toggle OFFLINE. Il disparait de la map.

## 4.3 Flow Onboarding Vendeur (moins de 3 min)

- Ouvre Omni -> Devenir vendeur

- Numero de telephone -> OTP SMS -> verification

- Nom de la boutique/stand + categorie principale

- Localisation GPS automatique (ou saisie manuelle du quartier en fallback)

- Ajout d'au moins 1 produit : nom + prix. Photo optionnelle.

- Choix de la langue locale preferee pour les notifications vocales

- Dashboard vendeur actif. Pret a passer Online.

# 5. Stack Technique — Zero Cout Bootstrap

Chaque couche a ete choisie pour sa gratuite au bootstrap, sa scalabilite future, et son adequation aux contraintes reseau africaines (faible bande passante, connexion intermittente).

| Couche | Technologie | Justification | Cout |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | Leger, rapide a builder, excellent support PWA. Build optimise pour mobile. | Gratuit |
| PWA | Vite PWA Plugin + Workbox | Genere manifest + Service Worker automatiquement. Cache offline intelligent. | Gratuit |
| UI/Design | Tailwind CSS + shadcn/ui | Design system complet, composants accessibles, mobile-first. Pas besoin de designer. | Gratuit |
| Maps | Leaflet.js + OpenStreetMap | Zero cout API. Tiles OSM gratuits. Leaflet Routing Machine + OSRM pour navigation. | Gratuit |
| Geolocalisation | Navigator.geolocation API | API navigateur native, zero cout, fonctionne sur tous les Android. | Gratuit |
| Backend / BDD | Supabase (free tier) | PostgreSQL + Auth OTP + Storage + Realtime. 500MB DB, 1GB storage. Suffisant pour MVP. | Gratuit |
| Realtime / Chat | Supabase Realtime | WebSocket natif Supabase. Notifications et chat in-app sans serveur custom. | Gratuit |
| Auth SMS OTP | Supabase Auth + Africa's Talking | OTP SMS specialise Afrique. Free tier genereux pour la region. | Gratuit |
| Recherche geo | PostGIS sur Supabase | Extension PostgreSQL geospatiale. Requetes vendeurs dans un rayon X sans service externe. | Gratuit |
| Recherche image | Transformers.js (browser) | MobileNet en WebAssembly dans le navigateur. Zero API call, fonctionne offline. | Gratuit |
| Voix input | Web Speech API | API navigateur native. Reconnaissance vocale sans backend sur Android Chrome. | Gratuit |
| TTS local | Web Speech API + SpeechSynthesis + audio humain | Synthese vocale browser + fichiers audio pre-enregistres par locuteurs natifs pour langues locales. | Gratuit |
| Hosting | Vercel (free tier) | CDN mondial, HTTPS, CI/CD git automatique, 100GB bandwidth/mois. | Gratuit |
| Repo / CI/CD | GitHub + GitHub Actions | Versioning, PRs, deploiement auto Vercel a chaque push sur main. | Gratuit |
| Monitoring | Sentry (free tier) | 5K erreurs/mois gratuites. Alertes erreurs production. | Gratuit |
| Analytics | Vercel Analytics | Trafic, Core Web Vitals, sans cookie consent requis. | Gratuit |

Note : Africa's Talking offre un free sandbox tier pour le SMS OTP. En alternative : Twilio trial credit (15$). Supabase free tier tient largement jusqu'a 10 000 utilisateurs actifs.

# 6. Architecture Technique

## 6.1 Vue d'ensemble

- PWA React/Vite deployee sur Vercel (CDN global, HTTPS automatique)

- Supabase comme Backend-as-a-Service unique : Auth, DB, Realtime, Storage

- PostGIS active sur Supabase pour les requetes geospatiales natives

- Service Worker Workbox pour le cache offline (catalogue + derniere carte)

- Transformers.js pour la reconnaissance image cote client (zero serveur ML)

- Web Speech API pour la saisie vocale et les notifications TTS vendeur

## 6.2 Schema Base de Donnees — Supabase PostgreSQL + PostGIS

| Table | Colonnes principales |
| --- | --- |
| users | id, phone, role (buyer¦seller), lang_preference, created_at |
| vendors | id, user_id, name, category, description, location (GEOMETRY POINT), is_online, last_seen, created_at |
| products | id, vendor_id, name, category, price, unit, photo_url, is_available, created_at |
| availability_requests | id, buyer_id, vendor_id, product_id, quantity_requested, status (pending¦confirmed¦denied), created_at |
| messages | id, request_id, sender_id, content, created_at |

## 6.3 Requete geospatiale cle

Vendeurs actifs ayant un produit correspondant dans un rayon de 5km, tries par distance :

SELECT v.*, ST_Distance(v.location, ST_Point($lon,$lat)) as dist
  FROM vendors v JOIN products p ON p.vendor_id = v.id
  WHERE v.is_online = true
  AND p.name ILIKE '%' || $search || '%'
  AND ST_DWithin(v.location, ST_Point($lon,$lat), 5000)
  ORDER BY dist LIMIT 3;

## 6.4 Securite — Row Level Security Supabase

- RLS active sur toutes les tables

- Un vendeur ne peut modifier que ses propres donnees (vendor_id = auth.uid())

- Les messages d'une transaction sont visibles uniquement par buyer_id et vendor_id concernes

- Les produits et positions des vendeurs OFFLINE ne sont pas retournes par les queries publiques

- Validation des donnees cote serveur via Supabase Edge Functions si necessaire

# 7. Accessibilite & Inclusion

Omni est concu pour des populations a faible litteratie digitale et ecrite. Ce n'est pas optionnel, c'est une contrainte de design fondamentale.

## 7.1 Recherche multimodale

- Texte : clavier + autocompletion intelligente depuis la base produits

- Voix : Web Speech API en francais et langues locales. L'utilisateur parle, Omni reconnait et lance la recherche.

- Image : Photo de l'article depuis la galerie ou camera. Transformers.js MobileNet identifie la categorie/produit.

## 7.2 Interface vendeur accessible

- Toggle Online/Offline : bouton geant, code couleur vert/rouge, aucun texte obligatoire pour comprendre

- Reponse aux demandes : deux gros boutons OUI et NON, accessibles au pouce, sans lire

- Notification vocale : chaque demande est lue a voix haute dans la langue locale du vendeur

- Exemple TTS Ewe : 'Ama, nuatsu ade do be ena sacks risi eve. Ele atsoe a ?' (Un client veut 2 sacs de riz. Disponible ?)

- Phrases cles pre-enregistrees par locuteurs natifs pour les 5 langues prioritaires

## 7.3 Performance reseau faible

- PWA installable, fonctionne partiellement sans connexion

- Images : lazy loading, compression WebP, thumbnails 150px maximum

- Tiles map : cache agressif via Service Worker pour les zones frequentees

- Catalogue offline : derniere version consultee accessible sans connexion

- Cible performance : First Contentful Paint sous 3 secondes sur connexion 3G simulee

# 8. Plan de Developpement — 90 Jours

## Sprint 0 — Setup (Semaines 1-2)

- Creation repo GitHub + setup Vercel + setup Supabase avec PostGIS active

- Scaffolding React + Vite + TypeScript + Tailwind + PWA plugin + shadcn/ui

- Schema DB complet + RLS policies + seed data de test

- Auth OTP SMS fonctionnelle (numero de telephone -> OTP -> session)

- CI/CD : push main -> deploiement auto Vercel

## Sprint 1 — Core MVP (Semaines 3-6)

- Carte Leaflet + OSM + affichage vendeurs en ligne avec leurs produits

- Toggle Online/Offline vendeur + mise a jour GPS Supabase

- Recherche texte + PostGIS (requete vendeurs proches dans 5km)

- Popup 3 vendeurs proches + selection

- Flow verification disponibilite (demande + reponse vendeur via Realtime)

- Navigation Leaflet Routing Machine vers vendeur selectionne

- Dashboard vendeur : onboarding complet + gestion catalogue

- Notifications push via Supabase Realtime

## Sprint 2 — Accessibilite & Richesse (Semaines 7-10)

- Recherche vocale (Web Speech API, francais + Ewe prioritaire)

- Reconnaissance image (Transformers.js MobileNet, bundle browser)

- TTS notifications vendeur (Web Speech + fichiers audio langue locale)

- Chat in-app in-transaction (Supabase Realtime)

- Mode offline partiel (Workbox cache strategy : cache-first pour catalogue)

- Fallback produit introuvable + alerte disponibilite future

## Sprint 3 — Polish & Launch (Semaines 11-13)

- Tests utilisateurs terrain : 10+ acheteurs, 10+ vendeurs en conditions reelles

- Optimisation performance (Lighthouse PWA score > 85, FCP < 3s sur 3G)

- Onboarding ameliore avec walkthrough interactif pour les vendeurs

- Sentry monitoring configure + alertes critiques

- Correction bugs issus des tests terrain

- Launch beta publique

# 9. Roadmap Post-Bootstrap

## V2 — Vendeurs Ambulants (Mois 4-6)

- Tracking GPS temps reel des vendeurs en mouvement (mise a jour toutes les 30s)

- Animation des points sur la carte pour les vendeurs ambulants

- Notification push : un vendeur avec votre article passe pres de chez vous

- Mode moto/velo : optimisation de la precision et de la frequence GPS

## V3 — Monetisation & Fidelisation (Mois 7-12)

- Vendeurs Premium : badge confiance + priorite dans les resultats + banniere

- Systeme de notes et avis post-transaction

- Dashboard analytics vendeur : vues, clics, transactions initiees

- Omni Pro : abonnement mensuel vendeur pour visibilite etendue et analytics

## V4 — Ecosysteme (Annee 2)

- Integration Mobile Money : Orange Money, MTN MoMo, Wave pour paiement in-app

- Livraison : partenariat moto-taxis locaux pour les articles lourds

- API Omni publique : apps tierces peuvent requeter le catalogue en temps reel

- Expansion : Benin, Cote d'Ivoire, Senegal, Ghana

- Omni B2B : fournisseurs grossistes, approvisionnement pour commerçants

# 10. Metriques de Succes

## 10.1 KPIs Bootstrap — J+90

| Vendeurs actifs | 50 vendeurs ont active le toggle Online au moins 1 fois |
| --- | --- |
| Acheteurs enregistres | 200 utilisateurs ont lance au moins 1 recherche |
| Taux confirmation | 60% des demandes de disponibilite recoivent une reponse vendeur |
| Temps de reponse vendeur | Mediane inferieure a 5 minutes pour une reponse oui/non |
| Navigation demarree | 40% des confirmations positives declenchent une navigation |
| PWA installee | 30% des visiteurs installent la PWA sur leur ecran d'accueil |
| Performance | First Contentful Paint sous 3 secondes sur 3G simule (Lighthouse) |

## 10.2 KPIs V1 — Mois 6

| Vendeurs actifs / mois | 500+ |
| --- | --- |
| Transactions initiees / mois | 2000+ demandes de disponibilite envoyees |
| NPS acheteurs | Score superieur a 40 |
| Retention vendeurs J+30 | 50% des vendeurs inscrits toujours actifs apres 30 jours |
| Couverture marches | Les 3 principaux marches de Lome couverts |

# 11. Risques & Mitigations

| Risque | Probabilite | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Adoption vendeurs lente | Haute | Programme d'onboarding terrain avec agents locaux. Onboarding sous 3 min, formation orale possible. |
| Connexion internet instable chez les utilisateurs | Haute | PWA offline-first, cache agressif Workbox, tiles map en cache, catalogue disponible offline. |
| GPS insuffisamment precis dans les marches denses | Moyenne | Ajout d'un champ quartier/repere textuel en complement du GPS automatique. |
| Web Speech API non supportee sur certains Android | Moyenne | Fallback visible vers la saisie texte. UI toujours accessible sans voix. |
| Supabase free tier depasse | Faible court terme | Monitoring usage Supabase. Migration vers paid tier (25$/mois) si plus de 10K utilisateurs actifs. |
| Faux vendeurs ou donnees incorrectes | Moyenne | Validation manuelle des premiers vendeurs. Systeme de signalement utilisateur en V2. |
| Langues locales TTS insuffisamment couvertes | Haute | Fichiers audio humains pre-enregistres pour les 5 phrases cles dans les 5 langues prioritaires. |
| Concurrence d'acteurs etablis | Faible | Omni se distingue par le temps reel, l'accessibilite vocale/image et l'orientation marches informels. |

SPARK x OMNI  |  PRD v1.0  |  Confidentiel

Construire des solutions logicielles pour le developpement de l'Afrique.

Mars 2026